PLAN DE TRABAJO

Estrategia de Adopción para GitHub Copilot — GCO

Grupo Catalana Occidente · Raona

Mayo 2026 — v1.0

CONFIDENCIAL · USO INTERNO

# 1. Contexto y punto de partida

GCO tiene licencias activas de GitHub Copilot y ha completado 3 sesiones de formación técnica (conceptos básicos, uso práctico con instrucciones personalizadas, y personalización avanzada con agentes y MCP).

A pesar de ello, existe resistencia activa a adoptar la herramienta.

Los equipos trabajan principalmente con Visual Studio, COBOL, .NET y DB2. La audiencia percibe la IA como una amenaza o como una herramienta irrelevante para su stack tecnológico.

### Diagnóstico inicial: lo que funciona y lo que hay que reforzar

| ✅ Lo que está bien planteado | ⚠️ Lo que hay que reforzar |
| --- | --- |
| Enfoque de menos a más: comenzar por lo básico antes de hablar de configuraciones avanzadas. | No hay un calendario editorial. Sin frecuencia definida, el canal muere en la semana 3. |
| Mapa de canales de Teams bien definido: cada espacio tiene un propósito claro y no se solapan. | Falta concretar quién produce los contenidos, cuántas piezas por semana y quién aprueba. |
| Los formatos están bien elegidos: tips de 3 puntos, micro-vídeos (máx. 90 seg), infografías, mensajes de impacto. | La Iniciativa 3 (Product Owners) es la más débil: no dice cómo convencerles de participar ni qué primer paso dar. |
| La arquitectura de los 4 ejes (comunicación, soporte, POs, evolución) cubre todo el ciclo de adopción. | El manual de marca es de 2013 y solo cubre logotipos. Habrá que tomar decisiones de diseño digital que el manual no cubre. |
| La estrategia de contenidos en 4 fases respeta la curva de aprendizaje de la audiencia. | Falta un perfil de embajador interno: alguien dentro de GCO que ya use Copilot y esté dispuesto a compartirlo vale más que 10 infografías. |

| 🔑 Pregunta clave | ¿Existe alguien dentro del equipo técnico de GCO que ya use Copilot y esté dispuesto a ser embajador? Si es así, ese perfil debe ser el protagonista del primer contenido publicado. |
| --- | --- |

# 2. Objetivo del plan

Convertir la resistencia activa en uso habitual de GitHub Copilot, generando valor visible y medible para los equipos de desarrollo de GCO en un plazo de 8 semanas desde el lanzamiento del canal de Teams.

Para lograrlo, el plan se articula en cinco líneas de trabajo concretas:

- Canal de Teams activado y operativo como espacio central de la comunidad

- Calendario editorial con piezas concretas, responsables y fechas

- Design System básico adaptado a la imagen corporativa de GCO para producir contenido coherente

- Modelo de soporte continuo (AMA + sesiones 1:1) para resolver bloqueos reales

- Activación de Product Owners como detectores y amplificadores de casos de éxito

# 3. Las 4 fases de contenido

La estrategia de contenidos sigue un enfoque progresivo diseñado para no abrumar a una audiencia que parte de la resistencia. Cada fase desbloquea la siguiente.

| Fase | Nombre | Objetivo | Canal principal | Duración orientativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concienciación | Posicionar Copilot como la IA corporativa de GCO. Mostrar métricas de productividad. Activar la curiosidad sin exigir acción. | Anuncios y Tips Ágiles | Semanas 1–2 |
| 2 | Entorno nativo | Primeros pasos en Visual Studio. Modos de interacción. Resolver un bug real con Copilot. | Primeros Pasos + Casos de Uso | Semanas 3–4 |
| 3 | Multi-entorno | Transición a VS Code y uso del terminal CLI. Flujo de trabajo integrado. | Anuncios y Tips Ágiles + Casos de Uso | Semanas 5–6 |
| 4 | Customización | copilot-instructions.md, carpeta .github, documentación automática. Solo para quien ya usa la herramienta. | Casos de Uso Reales + AMA | Semanas 7–8 |

| ⚠️ Regla de oro | NUNCA saltar a la Fase 4 sin haber recorrido las anteriores. Si alguien pregunta por copilot-instructions.md antes de haber resuelto un bug con Copilot, el contenido avanzado generará rechazo en vez de interés. |
| --- | --- |

# 4. Formatos de contenido

Cuatro formatos exclusivos. Ningún artículo largo. Cada pieza debe poder consumirse en menos de 2 minutos.

| Formato | Descripción | Cuándo usarlo | Tiempo de producción estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip de 3 puntos | Un titular + 3 ideas concretas con ejemplos de código COBOL/.NET/SQL. Máximo 150 palabras. | Novedades, buenas prácticas, recordatorios de funcionalidad. | 2–3 horas |
| Guión para infografía | Texto estructurado con descripción visual lista para diseñar. Incluye especificaciones de layout y datos clave. | Métricas de productividad, comparativas, flujos de trabajo. | 3–4 horas |
| Script de micro-vídeo | Guión detallado con indicaciones de pantalla, máximo 90 segundos de grabación. | Demos de casos de uso reales: resolver un bug, usar el modo agente, CLI. | 4–6 horas |
| Mensaje de impacto | Un párrafo de máximo 5 líneas. Directo, con un dato o frase memorable. | Lanzamientos de fase, recordatorios de licencia, anuncios de AMA. | 30 min |

# 5. Calendario editorial — Primeras 8 semanas

Este es el elemento que faltaba en la estrategia original. Sin frecuencia fija, el canal no genera hábito. La propuesta es publicar 2–3 piezas por semana, con validación previa por parte del responsable de GCO antes de publicar.

| Semana | Fase | Pieza | Formato | Canal Teams |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Fase 1 | Mensaje de bienvenida al canal + mapa de espacios | Mensaje de impacto | General |
| S1 | Fase 1 | Infografía: 'GitHub Copilot ya está en tu Visual Studio' | Guión para infografía | Anuncios y Tips |
| S2 | Fase 1 | Tip: 3 métricas de productividad con IA en desarrollo COBOL | Tip de 3 puntos | Anuncios y Tips |
| S2 | Fase 1 | ¿Tienes tu licencia activa? Cómo confirmarlo en 2 pasos | Mensaje de impacto | Primeros Pasos |
| S3 | Fase 2 | Micro-vídeo: dónde está Copilot en tu Visual Studio | Script micro-vídeo | Primeros Pasos |
| S3 | Fase 2 | Tip: modo pregunta vs. modo agente — cuándo usar cada uno | Tip de 3 puntos | Anuncios y Tips |
| S4 | Fase 2 | Micro-vídeo: cómo pedirle a Copilot que resuelva un bug COBOL | Script micro-vídeo | Casos de Uso |
| S4 | Fase 2 | 1ª sesión AMA — dudas sobre Visual Studio + Copilot | AMA en Teams | Foro de Ayuda |
| S5 | Fase 3 | Tip: Copilot en VS Code — qué cambia y qué es igual | Tip de 3 puntos | Anuncios y Tips |
| S6 | Fase 3 | Micro-vídeo: Copilot CLI — genera un comando Git sin recordarlo | Script micro-vídeo | Casos de Uso |
| S6 | Fase 3 | Infografía: 'Tu asistente en todos lados' (VS / VS Code / CLI) | Guión para infografía | Anuncios y Tips |
| S7 | Fase 4 | Tip: qué es copilot-instructions.md y por qué te ahorra tiempo | Tip de 3 puntos | Casos de Uso |
| S8 | Fase 4 | Micro-vídeo: genera documentación automática con instrucciones .NET | Script micro-vídeo | Casos de Uso |
| S8 | Fase 4 | 2ª sesión AMA — personalización y casos avanzados | AMA en Teams | Foro de Ayuda |

# 6. Configuración del canal de Teams

El canal de Teams es el eje vertebrador de toda la estrategia. Cada espacio tiene un propósito claro y un tipo de contenido específico.

| Canal | Propósito | Quién publica | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| General | Bienvenida, mapa de canales, anuncios oficiales. | Equipo Raona / responsable GCO | Puntual (arranque + hitos) |
| Anuncios y Tips Ágiles | Tips, infografías, novedades. Contenido editorial principal. | Equipo Raona | 2–3 veces por semana |
| Primeros Pasos con Copilot | Ruta secuencial para empezar. Pasos numerados y activación. | Equipo Raona | 1 vez por semana (Fase 1–2) |
| Casos de Uso Reales | Demos y ejemplos prácticos: problema, prompt y resultado. | Equipo Raona + embajadores GCO | 1–2 veces por semana |
| Foro de Ayuda / AMA | Preguntas abiertas, AMAs periódicos, FAQs. | Comunidad + expertos Raona | Orgánico + AMAs quincenales |
| Reservas 1:1 con Expertos | Enlace a Bookings para tutorías de 15–30 min. | Equipo Raona (configuración inicial) | Siempre disponible |

| 📌 Checkpoint editorial | Antes de publicar cualquier pieza, debe existir una validación breve (asíncrona, por Teams o email) con el responsable de GCO designado. No es un proceso de aprobación formal: es un filtro de 10 minutos para evitar errores de contexto. |
| --- | --- |

# 7. Design System para contenidos

El manual de marca de GCO (2013) cubre logotipos y paleta cromática, pero no incluye sistema de componentes digitales ni guías para comunicación interna. Esto es una oportunidad: podemos construir algo más moderno y adaptado al canal de Teams.

## 7.1 Paleta de color extraída del manual de marca

| Token | Color | Código HEX / Pantone | Uso en contenidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary Red | Rojo corporativo | #DC0028 · Pantone 186 | Titulares, iconos destacados, CTAs, bordes de énfasis |
| Corporate Gray | Gris corporativo | #828282 · Cool Gray 9 | Texto secundario, etiquetas, metadatos |
| Warm Orange | Naranja de acento | #FA9600 · Pantone 151 | Gradiente secundario, alertas de novedad (usar con moderación) |
| Off White | Blanco roto | #F5F5F5 | Fondos de tarjeta, alternancia de filas en tablas |
| Pure White | Blanco puro | #FFFFFF | Fondo principal de todas las piezas |
| Near Black | Casi negro | #1A1A1A | Cuerpo de texto principal |

## 7.2 Tipografía

La tipografía corporativa oficial es 'Catalana' (familia Slab Serif de Eduardo Manso, con pesos Regular, Medium y Bold + itálicas). Al no estar disponible como fuente web estándar, se usarán los sustitutos indicados en el propio manual:

- Titulares digitales: Georgia Bold (sustituto oficial del manual)

- Cuerpo de texto y etiquetas: Arial (sustituto oficial del manual)

- Código en capturas de pantalla: Consolas o Courier New (fuente monoespaciada)

| 💡 Nota | Si GCO dispone de los archivos .ttf o .otf de la tipografía Catalana, se pueden cargar como fuente web personalizada en Canva, Figma o la herramienta de diseño que se use para producir el contenido. |
| --- | --- |

## 7.3 Componentes para infografías y posts de Teams

Cada tipo de pieza tiene un layout definido para mantener coherencia visual sin necesidad de diseñar desde cero cada vez.

| Componente | Descripción visual | Especificaciones para Claude Design |
| --- | --- | --- |
| Tarjeta Tip | Fondo blanco con borde izquierdo rojo (4px). Número del tip en rojo grande (40–48px). Titular en Georgia Bold 18px. 3 ítems con iconos simples. | Dimensiones: 1200×630px (ratio Teams). Fondo: #FFFFFF. Acento: #DC0028. Iconos: línea, sin relleno. |
| Cabecera de fase | Banda roja horizontal al 20% superior. Texto 'FASE X' en blanco Bold. Subtítulo en gris debajo de la banda. Símbolo GCO (triángulo redondeado) en esquina superior izquierda. | Dimensiones: 1200×400px. Fondo banda: #DC0028. Tipografía: Arial Bold. |
| Infografía de métricas | Layout de 3 columnas. Número grande en rojo (80–96px). Descripción corta en gris. Ícono ilustrativo sobre cada número. | Dimensiones: 1200×800px. Grid: 3 columnas iguales de 380px. Separadores: líneas #E8E8E8. |
| Miniatura de vídeo | Captura de pantalla de VS/VS Code difuminada al fondo. Texto superpuesto en blanco con sombra. Etiqueta roja 'DEMO' en esquina superior derecha. | Dimensiones: 1280×720px (16:9). Opacidad de fondo: 40%. Etiqueta: pill rojo #DC0028, texto blanco Arial Bold 14px. |
| Post de mensaje de impacto | Fondo muy claro (#F5F5F5). Comillas gigantes en rojo (decorativas, 120px). Texto de 1–2 líneas en Georgia Bold 24px. Firma 'GitHub Copilot · GCO' en gris pequeño. | Dimensiones: 1200×630px. Comillas: decorativas, opacity 20%. Texto centrado. |

# 8. Modelo de soporte continuo

La formación en sesiones no es suficiente. El bloqueo real ocurre cuando el desarrollador está solo delante de su código y no recuerda cómo usar la herramienta. El soporte continuo resuelve ese momento crítico.

## 8.1 Sesiones AMA (Ask Me Anything)

Encuentros abiertos de 45–60 minutos donde cualquier usuario puede plantear dudas en directo. Se propone una cadencia quincenal durante las primeras 8 semanas (4 sesiones en total), pasando a mensual a partir de la semana 9.

- Sesión 1 (S4): Dudas sobre Visual Studio + primeras interacciones con Copilot

- Sesión 2 (S6): Transición a VS Code y uso del CLI

- Sesión 3 (S8): Personalización y copilot-instructions.md

- Sesión 4 (S10): Casos de éxito + preguntas abiertas

## 8.2 Sesiones 1:1 con especialistas

Tutorías personalizadas de 15–30 minutos accesibles mediante enlace de Bookings publicado en el canal 'Reservas 1:1'. El usuario elige franja horaria sin necesidad de intermediarios.

- Capacidad recomendada: 3–5 slots semanales por especialista disponible

- Casos típicos: desbloqueo de un error concreto, configuración del entorno, dudas sobre prompts para COBOL o DB2

- Registro de sesiones: anotar el problema y la solución para construir una FAQ interna

## 8.3 Foro permanente en Teams

El canal 'Foro de Ayuda / AMA' funciona como espacio asíncrono 24/7. El equipo de Raona se compromete a responder en un máximo de 24 horas laborables cualquier pregunta publicada ahí.

# 9. Activación de Product Owners

Esta es la iniciativa que necesita más concreción. Los POs son la palanca para detectar y amplificar casos de éxito, pero primero hay que convencerles de participar.

## 9.1 El problema real

Los Product Owners también tienen resistencia. Si les pedimos que 'detecten casos de éxito' sin darles un motivo claro, ignorarán la petición. El enfoque correcto es mostrarles primero cómo Copilot les ayuda a ellos (en su trabajo de coordinación, análisis y gestión), no al equipo técnico.

## 9.2 Primer paso concreto: sesión express de 30 minutos

Propuesta: una sesión específica para POs y Managers (no desarrolladores) donde se muestre cómo usar Copilot para tareas de gestión: redactar criterios de aceptación, analizar logs de Jira, preparar documentación funcional, resumir hilos de conversación.

| 🎯 Palanca de entrada | El primer caso de uso para POs no debe ser técnico. Debe ser: 'Copilot redacta los criterios de aceptación de tu próximo ticket en Jira en 2 minutos'. Eso conecta directamente con su dolor diario. |
| --- | --- |

## 9.3 Rol de embajador interno

Si existe algún desarrollador o PO que ya use Copilot con regularidad y esté dispuesto a compartirlo, ese perfil debe protagonizar al menos un contenido antes de la semana 4. Un testimonio real de alguien de GCO vale más que cualquier métrica externa.

# 10. Métricas de seguimiento

Sin métricas no hay evolución. Se propone un seguimiento ligero (sin burocracia) basado en señales que ya están disponibles en Teams y GitHub.

| Métrica | Fuente | Frecuencia | Objetivo semana 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios activos en el canal de Teams | Teams Analytics | Semanal | > 60% de los usuarios con licencia |
| Reacciones + comentarios por pieza publicada | Teams | Por pieza | Mínimo 5 reacciones por tip / infografía |
| Asistencia a sesiones AMA | Teams / calendario | Por sesión | > 15 asistentes por sesión |
| Reservas 1:1 solicitadas | Bookings | Semanal | 3–5 por semana a partir de S3 |
| Sugerencias de Copilot aceptadas (tasa) | GitHub Copilot Dashboard | Quincenal | Tendencia creciente vs. baseline |
| Casos de éxito documentados | Manual / Teams | Mensual | Mínimo 2 casos publicados en S8 |

# 11. Próximos pasos inmediatos

Las acciones concretas a ejecutar esta semana para lanzar el plan:

| # | Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar al responsable de GCO que validará contenidos antes de publicar (checkpoint editorial). | Raona | Esta semana |
| 2 | Identificar si existe un embajador interno (desarrollador o PO que ya use Copilot). | GCO + Raona | Esta semana |
| 3 | Activar el equipo de Teams y configurar los 6 canales con las descripciones correctas. | Raona | Esta semana |
| 4 | Publicar el mensaje de bienvenida (Semana 1 del calendario editorial). | Raona | Semana 1 |
| 5 | Producir la primera infografía: 'GitHub Copilot ya está en tu Visual Studio'. | Raona UX | Semana 1 |
| 6 | Configurar el enlace de Bookings para sesiones 1:1 y publicarlo en el canal correspondiente. | Raona | Semana 1 |
| 7 | Planificar la sesión express de 30 min para Product Owners (ver sección 9.2). | Raona + GCO | Semana 2 |
| 8 | Revisar el calendario editorial semana a semana con el responsable de GCO. | Raona | Quincenal |

Grupo Catalana Occidente · Raona · Plan de Trabajo Adopción GitHub Copilot · Mayo 2026